ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка у отвореном поступку: Уређење атарских путева

Број: 404-305/2018-XI

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ:

|  | Датум и време |
| --- | --- |
| Рок за достављање понуда, без обзира на начин достављања: | до 16.07.2018. године до 9,00 часова |
| Јавно отварање понуда обавиће се: | 16.07.2018. године у 10,00 часова |

Сремска Митровица, јуни 2018. године

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12 и 14/2015 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-305/2018-ХI и Решења о образовању комисије за јавну набавку, за спровођење поступка јавне набавке 404-305/2018-ХI од 15.06.2018.године,   редни број јавне набавкe 1.2.5/2018, припремљена је:

КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку у отвореном поступку  – Уређење атарских путева

ЈН бр. 5/2018

САДРЖАЈ:...........................................................2/40

- Општи подаци о јавној набавци:...............................................3/40

2.Врста радова, карактеристике, квалитет, количина и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок  извођења радова и сл.............................................4/40

3. Техничка документација и планови ....................................................................................5/40

4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова..............................................................................................6/40

5. Критеријуми за доделу уговора.........................................................................................10/40

6. Образци који чине саставни сео понуде.............................................................................11/40

6.1.  Образац понуде (образац 1).............................................................................................11/40

6.1а.Изјава о подизвођачу ако се ангажују (образац 2).........................................................13/40

6.1б.Општи подаци о подизвођачу (образац 3) .....................................................................14/40

6.1в.Општи подаци о члану групе понуђача (образац 4)......................................................15/40

6.2.Спецификација и образац структуре цене, са упуством (образац 5) ............................16/40

6.3. Образац трошкова припреме понуде (образац 6)........................................................... 26/40

6.4. Образац изјаве о независној понуди (образац 7).............................................................27/40

6.5. Образац изјаве о поштовању обавеза (из чл.75.став 2.ЗЈН)(образац 8)........................28/40

7. Модел уговора (образац 9)...................................................................................................29/40

8. Упуство понуђачима како да сачине понуду......................................................................33/40

9. Образац испуњ. услова за учешће у пост.ЈН (образац 10)................................................ 39/40

Конкурсну документацију сачинила Комисија за јавне набавке

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу:

| Назив наручиоца | Град Сремска Митровица, Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине |
| --- | --- |
| Седиште наручиоца | Светог Димитрија 13, Сремска Митровица |
| Интернет страница наручиоца | www.sremskamitrovica.rs |
| ПИБ: | 105935357 |
| Матични број: | 08898774 |
| Јединствени број корисника јавних средстава (ЈБКЈС) | 80322 |

2. Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке  у складу са чланом 32. ЗЈН („Службени гласник РС“,68/15)

3.  Предмет отвореног поступка јавне набавке: Уређење атарских путева, ЈН број: 404-305/2018-XI; ОРН: 45112310.

4. Начин преузимања конкурсне документације:  Конкурсна документација је доступна на Порталу јавних набавки  и на интернет страници наручиоца: www.sremskamitrovica.rs;

5. Предмет набавке није обликован по партијама.

6. Лице за контакт: Понуђач може у писаном облику тражити од наручиоца  додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде. Контакт телефон: 022/ 215 2116, e-mail адреса:  gocanovoselac@gmail.com  особа за контакт Гордана Новоселац.

2. ВРСТА,  ОПИС И КАРАКТЕРИСТИКЕ РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ, РОК И МЕСТО ИЗВОЂЕЊА  РАДОВА,   ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА, ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ РАДОВИ - БРОЈ: 404-305/2018-XI

Позивамо Вас да нам доставите Вашу понуду за јавну набавку у отвореном поступку јавне набавке: Услуге уређења атарских путева, на територији катастарских општина  Града Сремска Митровица.

Конкурсном документацијом су обухваћени радови на реконструкцији 15 деоница атарских путева на територији Града Сремска Митровица.

Предвиђено је равнање булдозером на 11 деоница чиме би се уредила ширина пута од  5м , а укупна дужина свих деоница које се равнају износи 12.990м. Равнање се пројектује са два преласка булдозером и прецизности нивелације 3-5 цм.

Уградња туцаника је планирана на 3 деонице укупне дужине 1.390м, и ради се у ширини од 3,5м, а у слоју дебљине 15цм у растреситом стању, односно са количином  од 1.044 тоне. На датој деоници се претходно булдузером образује постељица ископом у дубини од 10цм, која се ваља, те се од датог материјала образују обостране земљане банкине ширине по 75цм дебљине 13цм.

На једној деоници у Мартинцима је пројектована израда отресишта дебљине  16цм од асфалт бетона са претходном израдом конструкције од каменог  слоја дебљине 20цм. Претходно ради припреме би се извршио потребни ископ, ваљање постељице и израда земљане банкине.

Преглед атарских путева и отресишта чије се уређење планира на територији  Града Сремска Митровица:

| Ред. број | Катастарска општина у којој се уређују атарски путеви или/и отресишта | Бројеви катастар. парцела на којима се налази атарски пут који се уређује | Планирана дужина пута који се уређује (метара) | Планирана ширина пута који се уређује (метара) | Да ли се планира уређење отресишта (да или не) | Начин на који се врши уређење атарског пута (постављање туцаника, асфалтирање...) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Лаћарак – потес „Крчевине“ | 5257/1 | 530 | 3,50 | не | постављање туцаника |
| 2. | Мартинци- потес „Безимени“ | 7173 | 450 | 3,50 | да | постављање туцаника |
| 3. | Кузмин – потес „Дрезгића гувно“ | 5424 | 410 | 3,50 | не | постављање туцаника |
| Укупна дуж. пута за постављање туцаника | 1.390 |  |
| 4. | Раденковић-потес „Безимени“ | 2841 | 1.260 | 5,00 | не | равнање пост. коловоза |
| 5. | Лаћарак- потес „Крчевине“ | 5242 | 1.420 | 5,00 | не | равнање пост. коловоза |
| 6. | Мартинци- потес „Безимени“ | 7173 | 780 | 5,00 | не | равнање пост. коловоза |
| 7. | Кузмин- потес „Циглана“ | 5425 | 1.020 | 5,00 | не | равнање пост. коловоза |
| 8. | Босут- потес „Широко поље“ | 1323 | 980 | 5,00 | не | равнање пост. коловоза |
| 9. | Сремска Рача- потес „Криваја“ | 663 | 1.320 | 5,00 | не | равнање пост. коловоза |
| 10. | Чалма- потес „Тршћево воће“ | 2629/1 | 1.160 | 5,00 | не | равнање пост. коловоза |
| 11. | Дивош- потес „Старо вашариште“ | 7749 | 1.460 | 5,00 | не | равнање пост. коловоза |
| 12. | Лежимир- потес „Пландиште“ | 5342 | 1.200 | 5,00 | не | равнање пост. коловоза |
| 13. | Лежимир-Шишатовац- потес „Бик“ | 5317 | 1.140 | 5,00 | не | равнање пост. коловоза |
| 14. | Срем. Митровица- потес „Забран“ | 9074 | 1.250 | 5,00 | не | равнање пост. коловоза |
| Укупна дужина пута за равнање постојеће коловозне конструкције | 12.990 |  |
| 15. | Мартинци- потес „Безимени“ | 7173 | 60 | 4,00 | да | уређење отресишта |
| Укупна дужина пута за израду отресишта од асфалт бетона | 60 |  |

1. Да би се извршило постављање туцаника, неопходни су претходно припремни радови, односно исколчавање и обележавање трасе, затим земљани радови који обухватају формирање постељице, која обухвата машински  ископ, нивелисање пута у слоју просечне дебљине д=10цм, булдозером или грејдером, равнање постељице ваљком, одлагање прикупљеног материјала уз банкину и формирање земљане банкине.

Трећа фаза –коловозна конструкција обухвата набавку туцаника фракције (0-60) мм, превоз до места уградње, разастирање и планирање булдозером или гејдером у слоју д=15цм у растреситом стању и ваљање слоја уграђеног туцаника глатким вибрационим ваљком, два пута.

Атарски пут се формира на ширину уграђеног  туцаника  Б=3,50 метра.

Цену комплетне позиције дати  по тони допремљеног туцаника, на основу валидних отпремница са продајног места (или „вагарских листа“ овлаштене ваге) потписаних од овлаћеног представника месне заједнице на терену.

Обавеза извођача радова је да ангажује геометра који би са надзорним органом обишао изведене трасе и : уцртао трасу, уписао назив трасе, датум изведбе, дужину трасе и количину уграђеног туцаника.

На основу потписаних отпремница допремљеног туцаника и достављених геодетских мапа ради се обрачун изведених радова.

2. Равнање постојеће коловозне конструкције обухвата земљане радове –поправка, равнање-нивелисање атарских путева на којима се не ради коловозна  конструкција од чврстих  компактних материјала. Равнање ће се изводити булдозером (мин „ТГ-140“) у две фазе са тачношћу +- 3цм.

3. Израда отресишта од асфалт бетона обухвата припремне радове који подразумевају исколчавање и обележавање трасе. Друга фаза су земљани радови, који обухватају машински  ископ у широком откопу д=25цм за постељицу пута,  део земље се користи за израду банкина, а део односи на депонију, равнање постељице  равним ваљком, израда земљаних банкина од постојећег ископа, ширине 75цм, д=7цм са попречним нагибом 4,5%.   Трећа фаза је  формирање коловозне конструкције која обухвата набавку природног шљунка, превоз до места уградње, разастирање и планирање булдозером или гејдером у слоју д=15цм у збијеном стању и ваљање тампона од природног шљунка глатким ваљком, два пута, затим набавку туцаника фракције (0-30) мм, превоз до места уградње, разастирање и планирање булдозером или гејдером у слоју д=10цм у збијеном стању и ваљање слоја уграђеног туцаника глатким вибрационим ваљком, два пута и израда битоносећег слоја на припремљену конструкцију, уградња БНС-22  д=7цм машински са ваљањем тандем ваљком.

3.ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

НЕМА ПОСЕБНЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ чл.75 и 76. ЗАКОНА И УПУСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

4.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. Закона)

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

- Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона);

- Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

3) брисана је (Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, „Сл. гласник РС“,бр. 68/2015);

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе  које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада,  заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона).

4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У  ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ (члан 76. Закона) И ДОКАЗИВАЊЕ  ДОДАТНИХ УСЛОВА

Овом набавком наручилац   предвидео додатне услове у виду:

Техничког и кадровског капацитета:

-Да Понуђач поседује  механизацију у својини  или по уговору о закупу, лизингу или пословно-техничкој сарадњи  најмање за период трајања уговора о јавној набавци:

-Асфалтну базу-минималног капацитета 40 тона/час, удаљену највише 35 км од градилишта.

-Булдожер минималне снаге 100 кw   - 1ком;

-Грејдер минималне снаге 100 кw      – 1ком;

- Камион  носивости око 25 т              – 3 ком;

- Багер точкаш                                       - 1ком;

-Утоваривач                                           - 1 ком;

-Ваљак мали тежине 4тоне                   - 1ком;

-Вибро ваљак за тампон тежине 10 т.  – 1 ком.

-Кадровски капацитет-да понуђач има најмање 7 радника запослених или ангажованих лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду) и то:

- Грађевински инжењер  ( 1 извршилац) за одговорног извођача радова са лиценцом: 412 или 415 или 812;

- Руковаоц грађевинских машина – 2 радника;

-Возач камиона – 3 радника и

- Грађевински техничар – 1 радник.

4.1.3.УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ И ДОКАЗ  У СКЛАДУ СА чл. 80. Закона

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати за подизвођача:

1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

5)да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

4.1.4.УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  И ДОКАЗИ У СКЛАДУ СА чланом 81. Закона

Понуђач из групе понђача (заједничка понуда) у поступку јавне набавке мора доказати:

1)да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

2)да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

3)да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда;

4)да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

5)да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом.

4.2.ДОКАЗИВАЊЕ  УСЛОВА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

4.2.1.Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, Понуђач  испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује достављањем следећих доказа*:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда:

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

- брисана је (Закон о изменама и допунама Закона о јавним набавкама, „Сл. гласник РС“,бр. 68/2015);

- Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;

*НАПОМЕНА: Понуђачи који су  регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члна 75.ст.1.тач.1) до 4) ЗЈН, сходно чл.78. ЗЈН.  Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача могу доставити Решење  о упису у регистар понуђача АПР.

- Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац 8). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

4.2.2. ДОКАЗИВАЊЕ ДОДАТНИХ УСЛОВА

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Техничког и кадровског капацитета:

Да Понуђач поседује  механизацију у својини  или по уговору о закупу, лизингу или пословно-техничкој сарадњи  најмање за период трајања уговора о јавној набавци:

-Асфалтну базу-минималног капацитета 40 тона/час, удаљену највише 35 км од градилишта.

-Булдожер минималне снаге 100 кw   - 1ком;

-Грејдер минималне снаге 100 кw      – 1ком;

- Камион  носивости око 25 т              – 3 ком;

- Багер точкаш                                       - 1ком;

-Утоваривач                                           - 1 ком;

-Ваљак мали тежине 4тоне                   - 1ком;

-Вибро ваљак за тампон тежине 10 т.  – 1 ком.

Доказ: Технички капацитет понуђач доказује фотокопијом саобраћајне дозволе или уговором о закупу или лизингу или пословно-техничкој сарадњи или  фотокопијом пописне листе са стањем на дан 31.12.2017. године уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом.

Кадровски капацитет-Да понуђач има најмање 7 радника запослених или ангажованих лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду) и то:

- Грађевински инжењер (1 извршилац) за одговорног извођача радова са лиценцом 412 или 415 или 812;

- Руковаоц грађевинских машина – 2 радника;

-Возач камиона – 3 радника и

- Грађевински техничар – 1 радник.

- Доказ: Уговор о раду за запослене или уговор о повременим или привременим пословима за лице ван радног односа,  којим понуђач на несумњив начин доказује да су исти запослени или ангажовани код понуђача и одговарајућим обрасцима (М образац) као и фотокопију лиценце одговорног пројектанта са потврдом о важности издатим од стране Инжењерске коморе Србије.

Изјава понуђача са бројем запослених извршилаца на  траженим пословима и копија обрасца М-А за сваког запосленог или ангажованог радника појединачно;

4.2.3.Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

4.2.4.Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

5.1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА- СВЕ ЕЛЕМЕНТЕ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР, КОЈИ МОРАЈУ БИТИ ОПИСАНИ И ВРЕДНОСНО ИЗРАЖЕНИ, КАО И МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА ДОДОЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНАТ КРИТЕРИЈУМА КОЈА ЋЕ ОМОГУЋИТИ НАКНАДНУ ОБЈЕКТИВНУ ПРОВЕРУ ОЦЕЊИВАЊА ПОНУДА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.

5.2.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИН, НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, наручилац ће изабрати понуђача који је понудио краћи рок извршења посла.

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку наручилац ће доставити Записник о извлачењу путем жреба.

6. ОБРАСЦИ КОЈИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

(образац 1)

  - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда број_____ од _______2017.године за јавну набавку: Услуге уређења атарских путева - ЈН бр: 404-305/2017-XI.

Назив понуђача _______________________________________________________________________                                         (пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра)

Седиште  и адреса понуђача: ______________________________________________

Овлашћено лице (потписник уговора) и функција _______________________________

Особа за контакт: _________________________________

Телефон: ____________________________

Телефакс: ____________________________

Електронска пошта: _________________________

Жиро-рачун: ________________________ банка __________________

Матични број: __________________

Порески идентификациони  број:___________________

Заокружити врсту правног лица:а) Микро; б) Мало;  в) Средње;  г) Велико; д) Физичко лице;

1. Понуду подносимо  на начин:

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем

| Назив/име подизвођача | Проценат укупне вредности набавке који ће се поверити подизвођачу (не може бити већи од 50%) | Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача |
| --- | --- | --- |

2. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  Понуда за јавну набавку -Уређење атарских путева, у складу са захтевом и упуством за подношење понуде:

| Опис услуга и радова | Планирана дужина пута (метара) | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Укупно- уређење атарских путева- постављањем туцаника -3 КО (Лаћарак, Мартинци и Кузмин) | 1.390 |  |  |
| 2. Укупно -уређење атарских путева- равнање постојеће коловозне конструкције – 11 КО | 12.990 |  |  |
| 3.Укупно- уређење атарских путева - израда отресишта од асфалт бетона | 60 |  |  |
| Укупна вредноат без и са ПДВ-ом |  |  |

1. Укупна вредност уређења атарских путева  без ПДВ........................ _____________________дин.

2. Порез на додату вредност.........................................................................._____________________ дин.

3. Укупна вредност уређења атарских путева са ПДВ........................... _____________________ дин.

3. Рок извршења услуга (максимално 30 радних дана, ) ______ радних дана од дана увођења у посао.

4. Гарантни рок за извршене услуге (минимум 12 месеци) ___месеци, од завршетка уговорених радова.

5. Рок плаћања - Плаћање ће се вршити  на рачун Извршиоца, након овере испостављене ситуације, у року до 45 дана од дана пријема факутре и отпремнице у седишту наручиоца (улица Светог Димитрија број 13, 22000 Сремска Митровица) а по претходно уредно регистрованој фактури у централном регистру фактура – ЈБКЈС: 80322 у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 и 113/2017).

(одобреним и овереним од стране надзорног органа).

6.  Споразумни смо да остајемо везани овом понудом у току (минимум 30 дана) ___ дана од дана отварања понуде.

У__________________________

Дана________________________                                                                                ПОНУЂАЧ

М.П.__________________________

( потпис овлашћеног лица )

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени

Образац 2.

6.1а. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ)

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвоћаче:

| Ред. бр. | НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА | Проценат набавке који је поверен подизвођачу (мах 50%) | ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈи врши |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |

У_________________________

Датум:    _______________ 		             ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.    ____________________________________

НАПОМЕНА: ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА

Образац 3.

6.1б. ОПШТИ ПОДАЦИ О подиЗВОЂАЧу

| Назив подизвођача |  |
| --- | --- |
| Наслов и седиште подизвођача |  |
| Одговорна особа |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-маил |  |
| Текући рачун подизвођача |  |
| Матични број подизвођача |  |
| Порески број подизвођача – ПИБ |  |
| ПДВ број подизвођача |  |

ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ КОПИЈА ЗА ВЕЋИ БРОЈ подиЗВОЂАЧа

Датум:    _______________ 	  	      ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.       ____________________________________

НАПОМЕНА: ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА

Образац 4.

6.1в. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

| Назив члана групе понуђача |  |
| --- | --- |
| Седиште и адреса члана групе Понуђача |  |
| Одговорно лице члана групе (потписник уговора) |  |
| Особа за контакт |  |
| Телефон |  |
| Телефакс |  |
| Е-маил |  |
| Текући рачун предузећа и банка |  |
| Матични број понуђача |  |
| Порески број предузећа – ПИБ |  |
| ПДВ број |  |

* Податке оверава члан групе понуђача. Фотокопирати образац у потребном броју за сваког члана групе понуђача.

Датум:    _______________ 		                    ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

____________________________________

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

М.П.		___________________________________

НАПОМЕНА: ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА  ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

(образац  5)

6.2.  СПЕЦИФИКАЦИЈА И СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЈН: 404-305/2018- ХI –

УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА –ЈЕДИНСТВЕНИ ПРЕДМЕР ЗА СВЕ ДЕОНИЦЕ

| р.р Ред. број | Опис услуга и радова | Јед. мере | Коли чина | Једин. цена без ПДВ-а | Једин. цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7(4х5) | 8(4х6) |
| I | УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА- ПОСТАВЉАЊЕ ТУЦАНИКА (КО: Лаћарак- 530м1, Мартинци-450м1, Кузмин 410м1; укупна дужина 1.390 метара, ширина пута 3,50м1) |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| 1.1. | Исколчавање и обележавање трасе | м1 | 1.390,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО 1: |  |  |
| 2. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| 2.1. | Машински ископ земље у широком откопу д=10 цм за постељицу пута. Део ископане земље се користи за израду банкина а вишак се односи на депонију удаљености до 3 км. | м3 | 486,50 |  |  |  |  |
| 2.2. | Ваљање постељице равним ваљком (2х). | м2 | 4.865,00 |  |  |  |  |
| 2.3. | Израда земљаних банкина земљом од постојећег ископа. Минимална ширина банкине 75 цм, просечно д=13 цм са попречним нагибом 4,5 %. | м1 | 2.780,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО 2: |  |  |
| 3. | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |
| 3.1. | Набавка туцаника фракције (0-60), превоз на место уградње, разастирање и планирање булдозером или грејдером у слоју д=15 цм у растреситом стању. | тона | 1.044,00 |  |  |  |  |
| 3.2. | Ваљање слоја уграђеног туцаника вибрационим ваљком (2х). | м2 | 4.865,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО 3: |  |  |
| I УКУПНО ПОСТАВЉАЊЕ ТУЦАНИКА (Лаћарак, Мартинци, Кузмин) 1+2+3: |  |  |
| II | УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА- РАВНАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА (11 КО: Раденковић 1.260м1, Лаћарак 1.420м1, Мартинци 780м1, Кузмин 1.020м1, Босут 980м1, Сремска Рача 1.320м1, Чалма 1.160м1, Дивош 1.460м1, Лежимир 1.200м1, Лежимир-Шишатовац 1140м1, Сремска Митровица 1.250м1; укупа дужина 12.990метара, ширина пута 5,00м1) |
| 1. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |
| 1.1. | Поправка, равнање-нивелисање атарских путева на деоницама на којима се не ради коловозна конструкција од чврстих компактних материјала. Равнање ће се изводити булдозером (мин “ТГ-140”) у две фазе са тачношћу +-3 цм. | м2 | 64.950,00 |  |  |  |  |
| II УКУПНО РАВНАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА 1- 11 КО: Раденковић, Лаћарак, Мартинци, Кузмин, Босут, Сремска Рача, Чалма, Дивош, Лежимир, Лежимир-Шишатовац и Сремска Митровица. |  |  |
| III | УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА-ИЗРАДА ОТРЕСИШТА ОД АСФАЛТА (КО: Мартинци, ширина пута 4,00м1) |
| 1. | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |
| 1.1. | Исколчавање и обележавање трасе. | м1 | 60,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО 1: |  |  |
| 2. | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Машински ископ земље у широком откопу д=25 цм за постељицу пута. Део ископане земље се користи за израду банкина а вишак се односи на депонију удаљености до 3 км. | м3 | 60,00 |  |  |  |  |
| 2.2. | Ваљање постељице равним ваљком (2х). | м2 | 240,00 |  |  |  |  |
| 2.3. | Израда земљаних банкина земљом од постојећег ископа. Минимална ширина банкине 75 цм, д=7 цм са попречним нагибом 4,5 %. | м1 | 120,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО 2: |  |  |
| 3. | КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |
| 3.1. | Набавка природног шљунка, превоз на место уградње, разастирање и планирање булдозером или грејдером у слоју д=15 цм у збијеном стању. | м3 | 36,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | Ваљање тампона од природног шљунка глатким ваљком мин 2х; до потребне збијености. | м2 | 240,00 |  |  |  |  |
| 3.3. | Набавка туцаника фракције (0-30), превоз на место уградње, разастирање и планирање булдозером или грејдером у слоју д=10 цм у збијеном стању. | тона | 39,60 |  |  |  |  |
| 3.4. | Ваљање слоја уграђеног туцаника вибрационим ваљком (2х). | м2 | 240,00 |  |  |  |  |
| 3.5. | Израда битоносећег слоја на припремљену конструкцију, уградња БНС-22 д=7 цм машински са ваљањем тандем ваљком. | тона | 42,00 |  |  |  |  |
| УКУПНО 3: |  |  |
| III ИЗРАДА ОТРЕСИШТА ОД АСФАЛТА (КО: Мартинци, ширина пута 4,00м1) 1+2+3 |  |  |
| УКУПНО БЕЗ И СА ПДВ:I+II+III |  |  |

Цене из понуде, фиксне су у уговореном периоду.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

I      ПОСТАВЉАЊЕ ТУЦАНИКА (без ПДВ-а)...............................................................___________________ динара

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ...............................................................................___________________ динара;

ПОСТАВЉАЊЕ ТУЦАНИКА (са ПДВ-ом).............................................................. ___________________ динара;

II  РАВНАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА (без ПДВ-а).. ____________________динара;

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ................................................................................___________________ динара;

РАВНАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА (са ПДВ-ом)...___________________ динара;

III  ИЗРАДА ОТРЕСИШТА ОД АСФАЛТА (без ПДВ-а).............................................___________________ динара

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ...............................................................................___________________ динара;

ИЗРАДА ОТРЕСИШТА ОД АСФАЛТА (са ПДВ-ом)............................................. ___________________ динара;

СВЕ УКУПНО  БЕЗ ПДВ-а:.........____________________динара;

ПДВ 20%...............____________________динара;

СВЕ УКУПНО СА ПДВ-ом................__________________динара;

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, са свим трошковима, за сваку тражену ставку јавне набавке;

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, са свим трошковима, за сваку тражену ставку јавне набавке;

- у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а, за сваку тражену ставку јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 8. уписати укупну цену са ПДВ-ом, за сваку тражену ставку јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са  ПДВ-ом.

У цену горе наведених услуга и радова улазе и сви пратећи трошкови (превоз, испорука и др.) које Понуђач има у реализацији истих, укључујући и цену ангажоване радне снаге, као и цену ангажоване механизације.

I  Територија јединице локалне самоуправе СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДМЕР РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКОГ ПУТА за:

| Деоницу бр. “1” | потес “Крчевине”, кп. 5257/1, ко. Лаћарак |
| --- | --- |
| Планирана дужина пута који се уређује: | 530 м1 |
| Планирана ширина пута који се уређује: | 3,50 м1 |
| Начин на који се врши уређење атарског пута: | Постављање туцаника |
| Ред. бр. | Опис позиције | Једин. мере | Количина | Јединич. цена | Износ |
|  | 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Исколчавање и обележавање трасе. | м1 | 530,00 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |
|  | 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2.1. | Машински ископ земље у широком откопу д=10 цм за постељицу пута. Део ископане земље се користи за израду банкина а вишак се односи на депонију удаљености до 3 км. | м3 | 185,5 |  |  |
| 2.2. | Ваљање постељице равним ваљком (2х). | м2 | 1855,00 |  |  |
| 2.3. | Израда земљаних банкина земљом од постојећег ископа. Минимална ширина банкине 75 цм, просечно д=13 цм са попречним нагибом 4,5 %. | м1 | 1060,00 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |
|  | 3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| 3.1. | Набавка туцаника фракције (0-60), превоз на место уградње, разастирање и планирање булдозером или грејдером у слоју д=15 цм у растреситом стању. | тона | 398,00 |  |  |
| 3.2. | Ваљање слоја уграђеног туцаника вибрационим ваљком (2х). | м2 | 1855,00 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА: |  |  |  |  |
|  | 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |
|  | Пдв-20% |  |  |  |  |
|  | СВЕГА: |  |  |  |  |

Територија јединице локалне самоуправе СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКОГ ПУТА за:

| Деоницу бр. “2” | потес “Безимени”, кп. 7173, ко. Мартинци |
| --- | --- |
| Планирана дужина пута који се уређује: | 450 м1 |
| Планирана ширина пута који се уређује: | 3,50 м1 |
| Начин на који се врши уређење атарског пута: | Постављање туцаника |

| Ред. бр. | Опис позиције | Једин. мере | Количина | Јединич. цена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Исколчавање и обележавање трасе. | м1 | 450,00 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |
|  | 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2.1. | Машински ископ земље у широком откопу д=10 цм за постељицу пута. Део ископане земље се користи за израду банкина а вишак се односи на депонију удаљености до 3 км. | м3 | 157,50 |  |  |
| 2.2. | Ваљање постељице равним ваљком (2х). | м2 | 1575,00 |  |  |
| 2.3. | Израда земљаних банкина земљом од постојећег ископа. Минимална ширина банкине 75 цм, просечно д=13 цм са попречним нагибом 4,5 %. | м1 | 900,00 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |
|  | 3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| 3.1. | Набавка туцаника фракције (0-60), превоз на место уградње, разастирање и планирање булдозером или грејдером у слоју д=15 цм у растреситом стању. | тона | 338,00 |  |  |
| 3.2. | Ваљање слоја уграђеног туцаника вибрационим ваљком (2х). | м2 | 1575,00 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА: |  |  |  |  |
|  | 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |
|  | Пдв-20% |  |  |  |  |
|  | СВЕГА: |  |  |  |  |

Територија јединице локалне самоуправе СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКОГ ПУТА за:

| Деоницу бр. “3” | потес “Дрезгића гувно”, кп. 5424, ко. Кузмин |
| --- | --- |
| Планирана дужина пута који се уређује: | 410 м1 |
| Планирана ширина пута који се уређује: | 3,50 м1 |
| Начин на који се врши уређење атарског пута: | Постављање туцаника |
| Ред. бр. | Опис позиције | Једин. мере | Количина | Јединич. цена | Износ |
|  | 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Исколчавање и обележавање трасе. | м1 | 410,00 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |
|  | 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2.1. | Машински ископ земље у широком откопу д=10 цм за постељицу пута. Део ископане земље се користи за израду банкина а вишак се односи на депонију удаљености до 3 км. | м3 | 143,50 |  |  |
| 2.2. | Ваљање постељице равним ваљком (2х). | м2 | 1435,00 |  |  |
| 2.3. | Израда земљаних банкина земљом од постојећег ископа. Минимална ширина банкине 75 цм, просечно д=13 цм са попречним нагибом 4,5 %. | м1 | 820,00 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |
|  | 3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| 3.1. | Набавка туцаника фракције (0-60), превоз на место уградње, разастирање и планирање булдозером или грејдером у слоју д=15 цм у растреситом стању. | тона | 308,00 |  |  |
| 3.2. | Ваљање слоја уграђеног туцаника вибрационим ваљком (2х). | м2 | 1435,00 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА: |  |  |  |  |
|  | 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
|  | 3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |
|  | Пдв-20% |  |  |  |  |
|  | СВЕГА: |  |  |  |  |

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

I      ПОСТАВЉАЊЕ ТУЦАНИКА-1+2+3 (без ПДВ-а)....................................................___________________ динара

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ...............................................................................___________________ динара;

ПОСТАВЉАЊЕ ТУЦАНИКА-1+2+3 (са ПДВ-ом)................................................. ___________________ динара.

II       1.Територија јединице локалне самоуправе СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДМЕР РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКОГ ПУТА за:

| Деоницу бр. “4” | потес “Безимени”, кп. 2841/2, ко. Раденковић |
| --- | --- |
| Планирана дужина пута који се уређује: | 1260 м1 |
| Планирана ширина пута који се уређује: | 5,00 м1 |
| Начин на који се врши уређење атарског пута: | Равнање постој. коловоз. конструкције |
| Ред. бр. | Опис позиције | Једин. мере | Количина | Јединич. цена | Износ |
|  | 1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Поправка, равнање-нивелисање атарских путева на деоницама на којима се не ради коловозна конструкција од чврстих компактних материјала. Равнање ће се изводити булдозером (мин “ТГ-140”) у две фазе са тачношћу +-3 цм. | м2 | 6300,00 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |
| Пдв-20% |  |  |  |  |
| СВЕГА: |  |  |  |  |

2.Територија јединице локалне самоуправе СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДМЕР РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКОГ ПУТА за:

| Деоницу бр. “5” | потес “Крчевине”, кп. 5242, ко. Лаћарак |
| --- | --- |
| Планирана дужина пута који се уређује: | 1420 м1 |
| Планирана ширина пута који се уређује: | 5,00 м1 |
| Начин на који се врши уређење атарског пута: | Равнање постој. коловоз. конструкције |
| Ред. бр. | Опис позиције | Једин. мере | Количина | Јединич. цена | Износ |
|  | 1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Поправка, равнање-нивелисање атарских путева на деоницама на којима се не ради коловозна конструкција од чврстих компактних материјала. Равнање ће се изводити булдозером (мин “ТГ-140”) у две фазе са тачношћу +-3 цм. | м2 | 7100,00 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |
| Пдв-20% |  |  |  |  |
| СВЕГА: |  |  |  |  |

3.Територија јединице локалне самоуправе СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДМЕР РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКОГ ПУТА за:

| Деоницу бр. “6” | потес “Безимени”, кп. 7173, ко. Мартинци |
| --- | --- |
| Планирана дужина пута који се уређује: | 780 м1 |
| Планирана ширина пута који се уређује: | 5,00 м1 |
| Начин на који се врши уређење атарског пута: | Равнање постој. коловоз. конструкције |
| Ред. бр. | Опис позиције | Једин. мере | Количина | Јединич. цена | Износ |
|  | 1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Поправка, равнање-нивелисање атарских путева на деоницама на којима се не ради коловозна конструкција од чврстих компактних материјала. Равнање ће се изводити булдозером (мин “ТГ-140”) у две фазе са тачношћу +-3 цм. | м2 | 3900,00 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |
| Пдв-20% |  |  |  |  |
| СВЕГА: |  |  |  |  |

4.Територија јединице локалне самоуправе СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДМЕР РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКОГ ПУТА за:

| Деоницу бр. “7” | потес “Циглана”, кп. 5425, ко. Кузмин |
| --- | --- |
| Планирана дужина пута који се уређује: | 1020 м1 |
| Планирана ширина пута који се уређује: | 5,00 м1 |
| Начин на који се врши уређење атарског пута: | Равнање постој. коловоз. конструкције |
| Ред. бр. | Опис позиције | Једин. мере | Количина | Јединич. цена | Износ |
|  | 1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Поправка, равнање-нивелисање атарских путева на деоницама на којима се не ради коловозна конструкција од чврстих компактних материјала. Равнање ће се изводити булдозером (мин “ТГ-140”) у две фазе са тачношћу +-3 цм. | м2 | 5100,00 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |
| Пдв-20% |  |  |  |  |
| СВЕГА: |  |  |  |  |

5.Територија јединице локалне самоуправе СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДМЕР РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКОГ ПУТА за:

| Деоницу бр. “8” | потес “Широко поље”, кп. 1323, ко. Босут |
| --- | --- |
| Планирана дужина пута који се уређује: | 980 м1 |
| Планирана ширина пута који се уређује: | 5,00 м1 |
| Начин на који се врши уређење атарског пута: | Равнање постој. коловоз. конструкције |
| Ред. бр. | Опис позиције | Једин. мере | Количина | Јединич. цена | Износ |
|  | 1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Поправка, равнање-нивелисање атарских путева на деоницама на којима се не ради коловозна конструкција од чврстих компактних материјала. Равнање ће се изводити булдозером (мин “ТГ-140”) у две фазе са тачношћу +-3 цм. | м2 | 4900,00 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |
| Пдв-20% |  |  |  |  |
| СВЕГА: |  |  |  |  |

6.Територија јединице локалне самоуправе СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДМЕР РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКОГ ПУТА за:

| Деоницу бр. “9” | потес “Криваја”, кп. 663, ко. Сремска Рача |
| --- | --- |
| Планирана дужина пута који се уређује: | 1320 м1 |
| Планирана ширина пута који се уређује: | 5,00 м1 |
| Начин на који се врши уређење атарског пута: | Равнање постој. коловоз. конструкције |
| Ред. бр. | Опис позиције | Једин. мере | Количина | Јединич. цена | Износ |
|  | 1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Поправка, равнање-нивелисање атарских путева на деоницама на којима се не ради коловозна конструкција од чврстих компактних материјала. Равнање ће се изводити булдозером (мин “ТГ-140”) у две фазе са тачношћу +-3 цм. | м2 | 6600,00 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |
| Пдв-20% |  |  |  |  |
| СВЕГА: |  |  |  |  |

7.Територија јединице локалне самоуправе СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДМЕР РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКОГ ПУТА за:

| Деоницу бр. “10” | потес “Тршћево воће”, кп. 2629/1, ко. Чалма |
| --- | --- |
| Планирана дужина пута који се уређује: | 1160 м1 |
| Планирана ширина пута који се уређује: | 5,00 м1 |
| Начин на који се врши уређење атарског пута: | Равнање постој. коловоз. конструкције |
| Ред. бр. | Опис позиције | Једин. мере | Количина | Јединич. цена | Износ |
|  | 1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Поправка, равнање-нивелисање атарских путева на деоницама на којима се не ради коловозна конструкција од чврстих компактних материјала. Равнање ће се изводити булдозером (мин “ТГ-140”) у две фазе са тачношћу +-3 цм. | м2 | 5800,00 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |
| Пдв-20% |  |  |  |  |
| СВЕГА: |  |  |  |  |

8.Територија јединице локалне самоуправе СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДМЕР РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКОГ ПУТА за:

| Деоницу бр. “11” | потес “Старо вашариште”, кп. 7749, ко. Дивош |
| --- | --- |
| Планирана дужина пута који се уређује: | 1460 м1 |
| Планирана ширина пута који се уређује: | 5,00 м1 |
| Начин на који се врши уређење атарског пута: | Равнање постој. коловоз. конструкције |
| Ред. бр. | Опис позиције | Једин. мере | Количина | Јединич. цена | Износ |
|  | 1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Поправка, равнање-нивелисање атарских путева на деоницама на којима се не ради коловозна конструкција од чврстих компактних материјала. Равнање ће се изводити булдозером (мин “ТГ-140”) у две фазе са тачношћу +-3 цм. | м2 | 7300,00 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |
| Пдв-20% |  |  |  |  |
| СВЕГА: |  |  |  |  |

9.Територија јединице локалне самоуправе СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДМЕР РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКОГ ПУТА за:

| Деоницу бр. “7” | потес “Пландиште”, кп. 5342, ко. Лежимир |
| --- | --- |
| Планирана дужина пута који се уређује: | 1200 м1 |
| Планирана ширина пута који се уређује: | 5,00 м1 |
| Начин на који се врши уређење атарског пута: | Равнање постој. коловоз. конструкције |
| Ред. бр. | Опис позиције | Једин. мере | Количина | Јединич. цена | Износ |
|  | 1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Поправка, равнање-нивелисање атарских путева на деоницама на којима се не ради коловозна конструкција од чврстих компактних материјала. Равнање ће се изводити булдозером (мин “ТГ-140”) у две фазе са тачношћу +-3 цм. | м2 | 6000,00 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |
| Пдв-20% |  |  |  |  |
| СВЕГА: |  |  |  |  |

10.Територија јединице локалне самоуправе СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДМЕР РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКОГ ПУТА за:

| Деоницу бр. “7” | потес “Бик”, кп. 5317, ко. Лежимир -Шишатовац |
| --- | --- |
| Планирана дужина пута који се уређује: | 1140 м1 |
| Планирана ширина пута који се уређује: | 5,00 м1 |
| Начин на који се врши уређење атарског пута: | Равнање постој. коловоз. конструкције |
| Ред. бр. | Опис позиције | Једин. мере | Количина | Јединич. цена | Износ |
|  | 1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Поправка, равнање-нивелисање атарских путева на деоницама на којима се не ради коловозна конструкција од чврстих компактних материјала. Равнање ће се изводити булдозером (мин “ТГ-140”) у две фазе са тачношћу +-3 цм. | м2 | 5700,00 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |
| Пдв-20% |  |  |  |  |
| СВЕГА: |  |  |  |  |

11.Територија јединице локалне самоуправе СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДМЕР РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКОГ ПУТА за:

| Деоницу бр. “7” | потес “Забран”, кп. 9074, ко. Сремска Митровица |
| --- | --- |
| Планирана дужина пута који се уређује: | 1250 м1 |
| Планирана ширина пута који се уређује: | 5,00 м1 |
| Начин на који се врши уређење атарског пута: | Равнање постој. коловоз. конструкције |
| Ред. бр. | Опис позиције | Једин. мере | Количина | Јединич. цена | Износ |
|  | 1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Поправка, равнање-нивелисање атарских путева на деоницама на којима се не ради коловозна конструкција од чврстих компактних материјала. Равнање ће се изводити булдозером (мин “ТГ-140”) у две фазе са тачношћу +-3 цм. | м2 | 6250,00 |  |  |
| Укупно: |  |  |  |  |
| Пдв-20% |  |  |  |  |
| СВЕГА: |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: У зависности од стварних потреба на терену, Наручилац задржава право да у оквиру предвиђених  количина  земљаних  радова промени  КО или трасу атарског пута, уз услов да сумаран износ не може бити пробијен.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

II  РАВНАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА (без ПДВ-а).. ____________________динара;

ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ................................................................................___________________ динара;

РАВНАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА (са ПДВ-ом)...___________________ динара;

III   Територија јединице локалне самоуправе СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ПРЕДМЕР РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКОГ ПУТА за:

| Деоницу бр. “14” | потес “Безимени”, кп. 7173, ко. Мартинци |
| --- | --- |
| Планирана дужина пута који се уређује: | 60 м1 |
| Планирана ширина пута који се уређује: | 4,0 м1 |
| Начин на који се врши уређење атарског пута: | Израда отресишта од асфалта |

| Ред. бр. | Опис позиције | Једин. мере | Количина | Јединич. цена | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 1.1. | Исколчавање и обележавање трасе. | м1 | 60,00 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |
|  | 2. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| 2.1. | Машински ископ земље у широком откопу д=25 цм за постељицу пута. Део ископане земље се користи за израду банкина а вишак се односи на депонију удаљености до 3 км. | м3 | 60,00 |  |  |
| 2.2. | Ваљање постељице равним ваљком (2х). | м2 | 240,00 |  |  |
| 2.3. | Израда земљаних банкина земљом од постојећег ископа. Минимална ширина банкине 75 цм, д=7 цм са попречним нагибом 4,5 %. | м1 | 120,00 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |
|  | 3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА |  |  |  |  |
| 3.3. | Набавка природног шљунка, превоз на место уградње, разастирање и планирање булдозером или грејдером у слоју д=15 цм у збијеном стању. | м3 | 36,00 |  |  |
| 3.4. | Ваљање тампона од природног шљунка глатким ваљком мин 2х; до потребне збијености. | м2 | 240,00 |  |  |
| 3.5. | Набавка туцаника фракције (0-30), превоз на место уградње, разастирање и планирање булдозером или грејдером у слоју д=10 цм у збијеном стању. | тона | 39,60 |  |  |
| 3.6. | Ваљање слоја уграђеног туцаника вибрационим ваљком (2х). | м2 | 240,00 |  |  |
| 3.7. | Израда битоносећег слоја на припремљену конструкцију, уградња БНС-22 д=7 цм машински са ваљањем тандем ваљком. | тона | 42,00 |  |  |
|  | Укупно: |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА: |  |  |  |  |
|  | Укупно:Израда отресишта од асфалта-без ПДВ-а |  |  |  |  |
|  | Пдв-20% |  |  |  |  |
|  | Укупно:Израда отресишта од асфалта-са ПДВ-ом |  |  |  |  |

У__________________________

Дана________________________                                                 ПОНУЂАЧ

М.П.__________________________

( потпис овлашћеног лица )

Образац 6.

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр 124/12, 14/15 и 68/15) и чланом 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр 86/15), Комисија за јавне набавке у отвореном поступку, наручиоца, припремила је понуђачу:

6.3. ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У обрасцу трошкова припрема понуде могу бити приказани трошкови израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкови прибављања средстава обезбеђења.

| Ред. бр. | Врста трошкова | Износ без ПДВ | Износ са ПДВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| УКУПНО: |  |  |

EIMТрошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

ČINDOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA

НАПОМЕНА: Достављање ове изјаве није обавезно

У__________________________

Дана________________________

ПОНУЂАЧ

_______________________________

(назив понуђача из одгов. регистра)

М.П.__________________________

(потпис овлашћеног лица )

Образац 7.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр 124/12, 14/15 и 68/15) и чланом 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник РС", бр 86/15), Комисија за јавне набавке наручиоца, предвидела је понуђачима следећу:

6.4. ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Којом (Понуђач),  ___________________________________________из __________________

( име понуђача  - назив предузећа, радње из АПР )

са седиштем у ул. ______________________бр. _______, матични број__________________

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам  понуду у  отвореном поступку јавне набавке услуга, број: 404-305/2018-ХI– Уређење атарских путева, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

У__________________________

Дана________________________

ПОНУЂАЧ

М.П.__________________________

(потпис овлашћеног лица)

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Образац 8.

6.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

И З Ј А В А

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Изјављујем под пуном материјалном  и кривичном одговорношћу да сам  при подношењу понуде у отвореном поступку јавне набавке услуга, број: 404-305/2018-ХI– Уређење атарских путева,   поштовао    обавезе које произилазе  из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању  и условима рада и заштити животне средине, као и са понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75.став 2. ЗЈН).

Такође изјављујемо, дa сносимо нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У ____________________			                                          ПОНУЂАЧ

Дана, ________________ год. 	___________________________________

М.П.                (назив понуђача из одгов. регистра)

________________________

(потпис овлашћеног лица)

Образац 9.

Попуните,  печатом  и потписом  потврдите

да прихватате овај модел уговора

Република Србија

Аутономна Покрајина Војводина

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Градска управа за пољопривреду

и заштиту животне средине

Број: 404-305/2018-XI

Дана: ______ .2018. године

СРЕМСКА МИТРОВИЦА

7. МОДЕЛ   УГОВОРА

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ   - УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Закључен у Сремској Митровици, и з м е ђ у

1. Града Сремска Митровица, Градске управе за пољопривреду и заштиту животне средине, Светог Димитрија бр. 13. шифра делатности: 8411, матични број: 08898774, ПИБ:105935357, ЈБКЈС:80322, рачун: 840-26640-39, МФ-Управа за трезор,  коју заступа начелник, дипл.инж.пољопривреде Владимир Настовић (у даљем тексту: Наручилац) с( једне стране, и

- ___________________________________________________ из______________________

ул._____________________, бр._____ , шифра делатности: _____, матични број: ____________, ПИБ _____________, рачун:________________________, банка______________ коју заступа овлашћено лице, _______________________________ (у даљем  тексту: Извршилац)  с' друге стране,

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима:

(1.Понуђач наступа са понуђачима из групе понуђача/ са подизвођачима ..................................., ул ........ из ............., који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:...............................................;

2.Понуђач наступа са понуђачима из групе понуђача/ са подизвођачима ..................................., ул ........ из ............., који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:.......................................................).

ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа

са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке.

Да је наручилац на основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број: 124/12, 14/15 и 68/15) и Позива за подношење понуда у поступку јавне набавке, број 404-305/2018-XI, јавна набавка услуга– Уређење атарских путева, објављеног на Порталу јавних набавки 15.06.2018. године спровео отворени поступак јавне набавке услуга, према конкурсној документацији број 404-305/2018-XI, (у даљем тексту: Конкурсна документација),

- да је Извршилац доставио прихватљиву понуду број ___________ од_______ 2018. године 
(у даљем тексту: Понуда) која је саставни део овог уговора,

- да је наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели уговора Извршиоцу услуга, под бројем 404-305/2018-XI, од ________2018. године (попуњава Наручилац)

Предмет уговора

Члан  1.

Предмет овог Уговора је јавна набавка: Уређење атарских путева, према начину уређења:

-постављање туцаника ( у 3 КО-Лаћарак, Мартинци  и Кузмин) ширине пута 3,50м1, укупне дужине 1390 метара;

-равнање постојећих коловоза ( у 11 КО –Раденковић, Лаћарак, Мартинци, Кузмин, Босут, Сремска Рача, Чалма, Дивош, Лежимир, Лежимир-Шишатовац, Сремска Митровица), ширине пута 5,00м1, укупне дужине 12990 метара  и

-израда отресишта од асфалта- КО Мартинци, ширина пута 4,00м1, дужина 60 метара,

према   количинама из спецификације и понуди бр.______ од ______.2018.године .

Члан 2.

Извршилац услуга се обавезује да пружи тражене услуге које су предмет уговора и то:

1.Исколчавање и обележавање трасе;

2. Ископ постељице д=10цм и нивелација терена са одлагањем ископаног материјала на банкину и односа вишка на депонију;

3. Ваљање постељице равним ваљком;

4. Израда земљаних банкина земљом од постојећег откопа;

5. Поправка, равнање-нивелисање атарских путева на деоницама на којима се не ради коловозна конструкција од чврстих компактних материјала;

6. Набавка, превоз, разастирање  и планирање булдозелом или грејером природног шљунка или туцаника у слоју   д=15цм;

7. Ваљање тампона од природног шљунка глатким ваљком до потребне збијености, или ваљање слоја уграђеног туцаника ви9брационим ваљком;

8. Израда  битоносећег слоја на припремљену конструкцију, уградња БНС-22 д=7 цм машински са ваљањем тандем ваљком

Вредност уговора

Члан 3.

Цена за извођење радова из члана 1. Уговора износи ___________________ динара без ПДВ, обрачунати  ПДВ износи _____________ динара, што је укупно____________________динара са ПДВ.

Укупан износ средстава из става 1.овог члана, обезбеђен је на следећи начин:

-износ од _________________ динара без ПДВ-а (попуњава Наручилац) обезбеђен је Уговором о додели бесповратних средстава за суфинансирање атарских путева и отресишта са АП Војаводина,  Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број: 101-401-2489/2018-05 од 25.05.5018. године.

- износ од ________________ динара без ПДВ обезбеђен је из Буџета Града Сремска Митровица, Градска управа за пољопривреду и заштиту животне средине.

Обавезу обрачуна и плаћања ПДВ на целокупну вредност Уговора сноси Наручилац као порески дужник по основу сваке испостављене ситуације.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу које је одређена, односно због наступања промењених околности.

Начин плаћања:

Члан 4.

Плаћање ће се вршити  на рачун Извршиоца, након овере испостављене ситуације, у року до 45 дана од дана пријема факутре и отпремнице у седишту наручиоца (улица Светог Димитрија број 13, 22000 Сремска Митровица) а по претходно уредно регистрованој фактури у централном регистру фактура – ЈБКЈС: 80322 у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 и 113/2017),  (одобреним и овереним од стране надзорног органа).

Исплате ће  бити извршене на рачун Извршиоца бр. ____________________  -  _________банка.

Рок извршења радова

Члан 5

Рок за извођење уговорених радова на уређењу атарских путева је (максимум 30 календарских дана) ____календарских дана од дана потписивиња овог Уговора и увођења у посао.

Увођење у посао се врши у присуству представника Наручиоца, Извођача и стручног надзора.

Наручилац

Обавезује се Извршилац да ће услуге и радове који су предмет овог Уговора урадити у року из става 1 овог члана, придржавајући се прописа и стандарда за ову врсту радова

Обавезе наручиоца

Члан 6.

Обавеза наручиоца је:

-да исплати уговорену цену у складу са понудом,

-да обезбеди приступ Извршиоца објекту  за пружање услуга и извођење радова у складу са Законом.

Члан 7.

Наручилац обезбеђује стручни надзорни орган у току пружања услуга и извођења радова из члана 1.овог уговора. Стручни надзор може да врши лице које испуњава услове прописане Законом за одговорног пројектанта или одговорног Извођача радова.

Члан 8.

Наручилац може, у року од 3 (три) дана од дана пријема привремене ситуације доставити Извршиоцу писмене примедбе на исту.

Уговорне стране су сагласне да ће Извршилац, примедбе на привремену ситуацију, отклонити у року од 5 (пет) дана од дана када су примедбе уручене Понуђачу.

Члан 9.

Наручилац ће по добијеном писменом обавештењу Извршиоца о завршетку уговорених радова, образовати Комисију која ће констатовати чињенично стање изведених радова.

Обавезе изввршиоца услуга и радова

Члан 10.

Извршилац услуга и радова дужан је да:

- Изводи радове према  спецификацији  из конкуирсне документације за ову набавку, по правилима струке и да за њих одговара као добар стручњак.

-Обезбеди сигурност лица која се налазе на градилишту.

-Да  пружи услуге и изведе све радове у количини и квалитету у складу са понудом коју је приложио.

Члан 11.

Извршилац је дужан да пре почетка извођења радова одреди лице коме ће поверити руковођење извођењем радова и о томе писмено обавестити Наручиоца.

Члан 12.

Све штете које настану у вези са извођењем радова кривицом Извршиоца а као што су на пример: штете на приступним путевима, електричним, водоводним, канализационим,  ПТТ прикључцима и инсталацијама, штете које претрпе трећа лица, итд., Извршилац је дужан о свом трошку надокнадити или отклонити последице.

Извршилац је сагласан да у случају настанка штете у вези са извођењем радова Наручилац може умањити износ за уплату обавезе  за износ фактурисане штете, уколико се иста фактурише наручиоцу, након овере од стране Извршиоца. Наручилац ће исти износ фактурисане штете фактурисати Извршиоцу и спровести поступак компензације.

Члан 13.

Без писмене сагласности Надзорног органа, Извршилац није овлашћен да врши било какве измене и преправке  спецификације на пројекту и атарском путу.

Непредвиђене радове и дораде који проистекну као последица кривице Извршиоца, овај је дужан извести о свом трошку, без одлагања.

Средство обезбеђења

Члан 14.

Понуђач је у обавези да, приликом закључења уговора, достави као облик финансијског обезбеђења за испуњење уговорених обавеза и то:

1) Бланко сопствену меницу, потписану и оверену службеним печатом од стране овлашћених лица Извршиоца, као обезбеђење за добро извршење посла у периоду 30 дана дужем од трајања уговора, са меничним писмом - овлашћењем да је издата меница неопозива, безусловна и на први позив наплатива и да се може попунити са клаузулом „без протеста“ у висини 10% уговорене вредности  без ПДВ-а и наплатити у складу са меничним писмом-овлашћењем под условом да Извршилац добара не извршава уговорене обавезе.

2) Картон депонованих потписа код пословне банке овлашћених лица која су потписала бланко меницу.

3) Потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС;

Примљена меница може се попунити и наплатити у складу са меничним писмом-овлашћењем под условом да Извршилац не извршава уговорене обавезе.

Гарантни рок

Члан 15.

Гарантни рок за изведене радове и уграђени материјал из овог Уговора је (минимално 12 месеци) ____ месеци од дана извршења посла.

У случају да се утврде грешке настале кривицом Извршиоца, Извршилац је дужан да за време гарантног рока о свом трошку поправи, замени, и отклони недостатке у зависности од утврђеног недостатка.

Извршилац је обавезан да одмах по пријему позива Наручиоца приступи отклањању утврђеног недостатка.

Члан 16.

Комуникација између уговорених страна се одвија преко Надзорног органа и руководиоца градилишта путем грађевинске књиге, грађевинског дневника за сваки радни дан.

Надзорни орган прати извођење радова и контролише извршење уговорених обавеза и све примедбе уписује свакодневно у грађевински дневник.

Члан 17.

Уговор се закључује до завршетка радова, а ступа на снагу након  потписивања уговора обе уговорне стране и увођења од стране надзорног органа у посао, а најкасније до 10.10.2018. године.

Члан 18.

На питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се одредбе Закона о планирању и грађењу и Посебне узансе о градњи.

Члан 19.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове настале по овом Уговору решавају споразумно, а уколико то не буде могуће, уговора се надлежност суда у Сремској Митровици.

Члан 20.

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ПОНУЂАЧ				                              НАРУЧИЛАЦ

ГРАД  СРЕМСКА  МИТРОВИЦА

__________________________                                              Градска управа за пољопривреду

и заштиту животне средине

________________________________	                          ________________________________

___________                                           		                    начелник

_____________________                                           дипл.инж.пољопривреде Владимир Настовић

8.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи следеће податке о захтевима Наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак јавне набавке.

8.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ

Понуђач доставља понуду и осталу документацију која се односи на понуду искључиво на српском језику.

8.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште, на адресу наручиоца, са напоменом  „Понуда за јавну набавку _______________________“ –не отварати.

(назив и број набавке)

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, а на полеђини коверте или на кутији назив и адреса понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року (дан и сат) наведеном у позиву за подношење понуда и поглављу 1 ове конкурсне документације.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете после рока из претходног става.

Понуда мора да садржи:

- све доказе о испуњености обавезних и додатних услова ( „4. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“ – достављене

и обрасце дефинисане конкурсном документацијом (Обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан и оверен печатом од стране одговорног лица) .

Споразум о заједничком наступању – доставља се само у случају подношења заједничке понуде;

Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације попунити читко – штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица и оверени печатом, у свему у складу са Конкурсном документацијом.

8.3. ПАРТИЈЕ

Понуда није обликована по партијама.

8.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Понуда са варијантама није дозвољена.

8.5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 87.СТАВ 6.ЗЈН

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. На тај начин понуђач може, ако утврди да је направио неки пропуст приликом састављања понуде, пошаље наручиоцу допуну односно измену понуде у којој ће јасно назначити предмет и број јавне набавке-НЕ ОТВАРАТИ, као који део понуде мења. Понуђач има право да у року за подношење понуда опозове (повуче) понуду коју је предао наручиоцу. Понуђач мора да допуну, измену односно опозив преда Наручиоцу у року за подношење понуда, и то на један од начина који предвиђа ЗЈН (непосредно, путем поште).

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

8.6. ОБАВЕШТЕЊЕ  ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО  ПОДНЕО ПОНУДУ НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈУЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става.

У Обрасцу понуде (образац 1), понуђач  наводи на који начин подноси понуду, односно да ли понуду подноси самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

8.7. ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ УКОЛИКО АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА, НАВЕДЕ ПОДАТКЕ ЗА ЊЕГА

Уколико  понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, дужан је да у својој  понуди наведе  назив и седиште подизвођача, проценат укупне вредности набавке, који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, који ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености   услова  који су наведени у поглављу 4 конкурсне документације, у складу са Упуством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8.8. ОБАВЕШТЕЊЕ о томе да је сатавни део ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ СПОРАЗУМ којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, као и податке о обавезној садржини тог споразума

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни  обавезне услове за учешће из члана 75. став 1.тачка 1), 2) и 4)  (тачка 3. је брисана) ЗЈН на начин одређен конкурсном документацијом, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи:

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и

2)  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи  који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

8.9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА  И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНОГ РОКА КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

8.9а. Плаћање ће се вршити  на рачун Извршиоца, након овере испостављене ситуације, у року до 45 дана од дана пријема факутре и отпремнице у седишту наручиоца (улица Светог Димитрија број 13, 22000 Сремска Митровица) а по претходно уредно регистрованој фактури у централном регистру фактура – ЈБКЈС: 80322 у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 и 113/2017),  (одобреним и овереним од стране надзорног органа).

У овој набавци није предвиђено авансно плаћање.

Уколико је рок плаћања краћи од траженог, понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

8.9б. Рок извршења услуга:  Рок извршења услуга не може бити дужи од 30 календарских дана од дана закључења уговора.

6.9в. Захтеви у погледу гарантног рока: Гаранција за изведене радове на уређењу атарских путева, не може бити краћи од 12 месеци од дана завршетка уговорених радова.

5.9г. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду.

8.9д. Други захтеви

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама, а такође, наручилац ће одбити понуду и ако:

а) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

б) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

в) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;

г) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;

2) учинио повреду конкуренције;

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда. Доказ може бити:

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

8.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима.

Понуђена цена у понуди мора да буде изражена у динарима са и без ПДВ по јединици производа, као и укупно и у коју су урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цене из понуде (су фиксне) не могу се мењати  у уговореном приоду

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом  92. Закона.

Ако  понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

8.11.ПОДАТКЕ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Средства финансијског обезбеђења:

Понуђач је у обавези да, приликом закључења уговора, достави као облик финансијског обезбеђења за испуњење уговорених обавеза и то:

1) Бланко сопствену меницу, потписану и оверену службеним печатом од стране овлашћених лица Извршиоца, као обезбеђење за добро извршење посла у периоду 30 дана дужем од трајања уговора, са меничним писмом - овлашћењем да је издата меница неопозива, безусловна и на први позив наплатива и да се може попунити са клаузулом „без протеста“ у висини 10% уговорене вредности  без ПДВ-а и наплатити у складу са меничним писмом-овлашћењем под условом да Извршилац добара не извршава уговорене обавезе.

2) Картон депонованих потписа код пословне банке овлашћених лица која су потписала бланко меницу.

3) Потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС;

Примљена меница може се попунити и наплатити у складу са меничним писмом-овлашћењем под условом да Извршилац не извршава уговорене обавезе.

8.12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Подаци које понуђач (као и његов подизвођач) оправдано оцени као поверљиве биће коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне набавке.

Као поверљива, понуђач може означити документа која садрже поверљиве податке, уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу закона којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

Докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, неће се сматрати поверљивим.

8.13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ

Нема посебне техничке документације, све је приказано у конкурсној документацији.

8.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаним путем (путем поште на адресу наручиоца; електронским путем-е-маил или факсом,), тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке  и неправилности најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће заинтересованом лицу (понуђачу) у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације,    одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН_______________ бр.404-305/2018-ХI“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок  за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН.

8.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

8.16.ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА, КАО И ОДГОВОРНОСТИ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

8.17. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151 ЗАКОНА СА УПУСТОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА  156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступсња наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се   наручиоцу, копија се  истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије одређено.

Захтев за заштиту права, у отвореном поступку јавне набавке, којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручила исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из  претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. Закона, или одлуке о обустави поступка из чл. 109.   Закона , рок за подношење захтева за заштиту права код јавних набавки у отвореном поступку је десет дана од дана објављивања  одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог закона.

O поднетом захтеву за заштиту права  наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву  на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог закона;

7) потпис подносиоца.

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 151. закона, наручилац ће такав захтев одбацити закључком.

Као доказ о уплати таксе у износу од 120.000,00 динара, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога; (Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован);

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке.

Поступак  заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. ЗЈН.

Упутства о начину на који треба правилно попунити налог за пренос, који су докази о уплати таксе прихватљиви, износу такси које је дужан да уплати подносилац захтева за заштиту права, упутство о начину уплате такси из иностранства можете пронаћи на сајту Републичке комисије за заштиту права посетом на следећи линк  http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

Образац 10.

9. ОБРАЗАЦ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТИЊА И БИЉАКА – ПОЉОЧУВАРСКА СЛУЖБА – КОНТРОЛНИ ОБРАЗАЦ ЗА ПОНУЂАЧА

| Ред. број | Услов за учешће у поступку јавне набавке мале врдности | Документ који доказује испуњеност услова и орган који издаје | Oбразац (попуњава понуђач) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Не |
| 1. | Понуђач је регистрован код надлежног органа/ уписан у одговарајући регистар | Доказ: правно лице Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; предузтник-Извод из АПР; физичко лице-нема. |  |  |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; | Доказ: правно лице: - Извод из казнене евиденције: 1) законски заступник-уверење надлежне полицијске управе МУП-а 2) правно лице- за кривична дела против привреде , против животне средине, примања или давања мита, кривично дело преваре- уверење надлежног суда (води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног лица) Доказ: правно лице: -уверење Основног суда и уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште правног лица, не старије од два месеца пре отварања понуда. предузетник и физичко лице - Извод из казнене евиденције-уверење надлежне полицијске управе МУП-а. (доказ не старији од 2 месеца пре отварања понуда) |  |  |
|  |  | За кривична дела организованог криминала- Доказ: правно лице: -уверење Вишег суда у Београду(надлежан је Виши суд у Београду- уверење не може бити старије од два месеца пре отварања понуда. |  |  |
| 3. | брисано |  |  |  |
| 4. | Да је измирио доспеле порезе и доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; | Доказ: правно лице, предузетник, физичко лице- Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе- доказ не старији од 2 месеца пре отварања понуда |  |  |
| 5. | Довољног техничког и кадровског капацитета: - Да Понуђач поседује механизацију у својини или по уговору о закупу, лизингу или пословно-техничкој сарадњи најмање за период трајања уговора о јавној набавци: -Асфалтну базу-минималног капацитета 40 тона/час, удаљену највише 35 км од градилишта. -Булдожер минималне снаге 100 кw - 1ком; -Грејдер минималне снаге 100 кw – 1ком; - Камион носивости око 25 т – 3 ком; - Багер точкаш - 1ком; -Утоваривач - 1 ком; -Ваљак мали тежине 4тоне - 1ком; -Вибро ваљак за тампон тежине 10 т. – 1 ком. | Доказ: Технички капацитет понуђач доказује фотокопијом саобраћајне дозволе или уговором о закупу или лизингу или пословно-техничкој сарадњи или фотокопијом пописне листе са стањем на дан 31.12.2017. године уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном документацијом. |  |  |
| 6. | -Кадровски капацитет-да понуђач има најмање 7 радника запослених или ангажованих лица (која су у радном односу или су ангажована сходно чл. 197. до 202. Закона о раду) и то: - Грађевински инжењер ( 1 извршилац) за одговорног извођача радова са лиценцом „412“ или „415“ или „812; - Руковаоц грађевинских машина – 2 радника; -Возач камиона – 3 радника и - Грађевински техничар – 1 радник. | Доказ: Уговор о раду за запослене или уговор о повременим или привременим пословима за лице ван радног односа, којим понуђач на несумњив начин доказује да су исти запослени или ангажовани код понуђача и одговарајућим обрасцима (М образац) као и фотокопију лиценце одговорног пројектанта са потврдом о важности издатим од стране Инжењерске коморе Србије. Изјава понуђача са бројем запослених извршилаца на траженим пословима и копија обрасца М-А за сваког запосленог или ангажованог радника појединачно; |  |  |
| 7. | Типски обрасци конкурсне документације | Образац 1- Образац понуде из конкурсне документације |  |  |
|  |  | Образац 2- Изјава о подизвођачима ако се ангажују |  |  |
|  |  | Образац 3- Општи подаци о подизвођачима (ако се ангажују) |  |  |
|  |  | Образац 4- Општи подаци о члану групе понуђача |  |  |
|  |  | Образац 5- Спецификација из конкурсне документације |  |  |
|  |  | Образац 6- Образац трошкова припреме понуде |  |  |
|  |  | Образац 7- Изјава о независној понуди |  |  |
|  |  | Образац 8- Образац изјаве о поштовању обавеза које произилазе из важећих прописа из чл. 75., став 2. ЗЈН из конкурсне документације |  |  |
|  |  | Образац 9- Модел уговора из конкурсне документације |  |  |
|  |  | Образац 10- Доказив. испуњ. услова из конкурсне документације |  |  |

У _________________________

Дана______________________                                                                                                                  М.П.   _____________________________

( потпис овлашћеног лица)